# Phần 1 - Điền bảng MoSCoW

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | Thiếu nó thì có ra bản mới được không? KHÔNG. Vì lỗi này gây thu sai tiền khách, ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và uy tín. Bắt buộc phải sửa trước khi tung ra bất kỳ chương trình nào. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Thiếu nó thì có ra bản mới được không? KHÔNG. Đây là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để chạy chương trình "Tháng khuyến mãi" (mục tiêu chính của đợt release này). |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | Rất cần thiết, nhưng hiện tại khách vẫn có cách khác để thanh toán (trả tiền mặt). Thiếu nó, luồng đặt xe và thanh toán vẫn hoàn thành được nên chưa thể xếp là Must. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Won't | Không phục vụ cho mục tiêu đợt này (chương trình khuyến mãi) và đội cũng chưa bàn xong cách làm. Thống nhất bỏ qua trong Sprint này và báo lại cho bên đề xuất. |
| 5 | Chat với tài xế | Should | Dù CSKH muốn là Must, nhưng khách vẫn có phương án thay thế là "gọi điện". Vì có cách làm tạm để liên lạc nên tính năng này chỉ là Should (rất cần nhưng có thể hoãn nếu thiếu thời gian). |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Dù Marketing muốn là Must vì "hợp dịp", nhưng tính năng cốt lõi (áp mã) mới là bắt buộc. Giao diện trang trí có thì tốt hơn (Could), nhưng nếu bỏ đi thì người dùng vẫn đặt được xe có khuyến mãi, không ai bị ảnh hưởng nặng nề. |

# Phần 2 - Khi tình hình thay đổi

(a) Giữa Sprint, đội bị chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc: bỏ hạng mục nào trước, giữ hạng mục nào đến cùng, vì sao?

- Bỏ hạng mục nào trước: Bỏ các hạng mục Could (#6) và Won't (đã bỏ từ đầu là #4), sau đó nếu vẫn thiếu thời gian thì bỏ tiếp nhóm Should (#5, #3). Vì đây là các hạng mục không bắt buộc, hoặc có cách làm tạm, bỏ đi ứng dụng vẫn hoạt động được.
- Giữ hạng mục nào đến cùng: Nhóm Must (#1, #2). Vì theo định nghĩa, thiếu Must thì không thể ra bản mới hoặc không đạt được mục tiêu của đợt release (Tháng khuyến mãi).

(b) Công ty quyết định từ bản mới này tài xế không nhận tiền mặt nữa: nhãn của #3 có đổi không, đổi thành gì, vì sao?

- Nhãn của #3 sẽ thay đổi.
- Đổi thành: Must.
- Vì sao: Khi tài xế không nhận tiền mặt nữa, khách hàng mất đi "cách làm tạm" (workaround). Lúc này, nếu không có thanh toán ví RikkeiPay (#3), khách sẽ không có cách nào để trả tiền, luồng kinh doanh bị tắc nghẽn hoàn toàn. Do đó, nó trở thành tính năng bắt buộc phải có để ra bản mới.